Proceso de Elaboración
# Temporalización:
- Día 1: 01/10/2025:
  - Creación de la estructura de directorios
  - Configuración del servidor: archivo .htdocs
  - Diseño de la base de datos
- Día 2: 02/10/2025
  - Creación de la base de datos
- Día 3: 03/10/2025
  - Corrección de errores en el diseño de la base de datos
- Día 4: 06/10/2025
  - Creación de los archivos de configuración:
    - Conexión con el servidor de base de datos (server.php)
      - DB_SERVER
      - DB_NAME
      - DB_USER
      - DB_PASS
    - Configuración de la aplicación (app.php)
      - APP_URL
      - APP_NAME
      - APP_SESSION_NAME
      - date_default_timezone_set
      - setlocale
  - Creación del autoload.php (carga las rutas de las clases al utilizar namespaces)
  - Creación del index.php para incluir el autoload y el archivo de configuración.
  - Creación de la plantilla base de la aplicación en el index.php
- Día 5: 07/10/2025
  - Archivo de inicio de sesión
    - app/views/inc/session_start.php
  - Instalar plugin sweet alert 2 para ventanas emergentes
  - Crear ventanas emergentes personalizadas
  - Instalar mis estilos personalizados
  - Crear archivo de funciones js y archivo de funciones ajax
  - Crear y aplicar favicon
- Día 6: 08/10/2025
  - Controlador y el modelo para las vistas
    - app/controllers/viewsController.php
    - app/models/viewsModel.php
  - Vista página de error
    - app/views/content/404-view.php
  - Barra de navegación superior responsive
    - app/views/inc/navbar.php
  - Pié de página
    - app/views/inc/footer.php
  - Botón para volver arriba cuando se ha hecho scroll
    - app/views/inc/botonScroll.php
  - Vista de la página principal
    - app/views/content/principal-view.php
- Día 7: 09/10/2025
  - Vistas de los menús de la página principal:
    - Últimas recetas añadidas, aperitivos, primeros platos, segundos platos, postres, buscar recetas.
  - Vista para la página de login
  - Creación del mainModel, que conecta con la base de datos, limpia las cadenas para evitar SQL Injection, verifica que los datos recibidos de un input coinciden con la expresión regular recibida y realiza las acciones de Crear, Consultar, Actualizar y Borrar registros (CRUD)
- Día 8: 13/10/2025
  - Rematado el mainModel.
  - Archivo ajax.js para manejar los formularios y definir las funciones que muestran los diferentes tipos de ventanas de alerta.
  - Creada la vista para el registro de usuario. Formulario de registro.
- Día 9: 15/10/2025
  - Implantación de expresiones regulares para restringir los campos de entrada en el registro y restricciones de los campos.
  - Finalización de la vista de registro de usuarios.
- Día 10: 16/10/2025
  - Crear controlador para el módulo de usuarios userController.php
  - Crear el archivo usuarioAjax que recibe el formulario y llama a la función correspondiente del controlador de usuario.
  - Corregido error en el archivo de configuración del servidor de base de datos server.php
  - Finalizado el registro de usuarios
- Día 11: 17/10/2025
  - Programado inicio de sesión loginController.php
  - Programado cierre de sesión
  - Modificada barra de navegación para insertar el nombre y la foto del usuario
  - Comprueba si es usuario, redactor o administrador. Habrá que añadir si es revisor o editor.
  - Añade al menú de usuario los menús correspondientes a cada tipo de usuario.
  - Creada vista principal del panel de control.
  - Creada barra de navegación del panel de control.
  - Modificada barra de navegación principal.
- Día 12: 18/10/2025
  - Creada lista de usuarios del panel de administración (usuarios-view.php)
  - Creado modelo de usuario (userModel.php)
  - Añadidas funciones para asignar y retirar roles desde la vista de usuarios en el controlador de usuario y eliminar usuarios en la vista de usuarios.
  - Añadida la vista de datos de usuario y la actualización de datos.
  - Añadida funcionalidad para cambiar o quitar la foto del usuario.
  - FINALIZADO MÓDULO DE GESTIÓN DE USUARIOS.
- Día 13: 19/10/2025
  - Creadas todas las vistas del menú principal y de los menús de usuarios según sus roles
  - Creado botón “Atrás” genérico e insertado en la vista de datos de usuario
  - Corregido error de caché al cambiar la foto de usuario
- Día 14: 20/10/2025
  - Creada fachada de grupos de platos (grupoPlatoAjax.php)
  - Creado modelo de grupos de platos (grupoPlatoModel.php)
  - Creada vista de grupos de platos (gruposPlatos-view.php)
  - Creado controlador de grupos de platos (grupoPlatoController.php)
  - FINALIZADO MÓDULO DE GESTIÓN DE GRUPOS DE PLATOS
  - Creada fachada de tipos de platos (tipoPlatoAjax.php)
  - Creado modelo de tipos de platos (tipoPlatoModel.php)
  - Creada vista de tipos de platos (tiposPlatos-view.php)
  - Creado controlador de tipos de platos (tipoPlatoController.php)
  - FINALIZADO MÓDULO DE GESTIÓN DE TIPOS DE PLATOS
- Día 15: 21/10/2025
  - Creados fachada, modelo, vista y controlador de alérgenos: alergenoAjax.php, alergenoModel.php, alergenos-view.php y alergenoController.php.
  - FINALIZADO MÓDULO DE GESTIÓN DE ALÉRGENOS
- Día 16: 22/10/2025
  - Creados fachada, modelo, vista y controlador de métodos de cocción: metodoAjax.php, metodoModel.php, metodos-view.php y metodoController.php.
  - Modificada la tabla de técnicas eliminando el campo activo_tecnica y añadiendo foto_tecnica.
  - FINALIZADO MÓDULO DE GESTIÓN DE MÉTODOS DE COCCIÓN
- Día 17: 23/10/2025
  - Añadido verificación de regex en el backend para los inputs en alérgenos, grupos de platos, tipos de platos y métodos de cocción
- Día 18: 24/10/2025
  - Creados fachada, modelo, vista y controlador de estilos de cocina: estiloCocinaAjax.php, estiloCocinaModel.php, estilosCocina-view.php y estiloCocinaController.php.
  - Modificada la tabla de estilos_cocina eliminando el campo activo_estilo y añadiendo foto_estilo.
  - FINALIZADO MÓDULO DE GESTIÓN DE ESTILOS DE COCINA
- Día 19: 26/10/2025
  - Creados fachada, modelo, vista y controlador de utensilios de cocina: utensilioAjax.php, utensilioModel.php, utensilios-view.php y utensilioController.php.
  - Modificada la tabla de utensilios añadiendo foto_utensilio.
  - Puesto que los utensilios los podrá dar de alta cualquier redactor a la hora de subir la receta, deberán ser revisados antes de la publicación, de modo que se ha añadido la funcionalidad de activar o desactivar el utensilio, además de editarlo.
  - FINALIZADO MÓDULO DE GESTIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA
  - Problema: un mismo ingrediente puede tener unidades de medida diferentes en distintas recetas.
    Solución: añadir en las líneas de ingredientes de las recetas la línea de unidades para poder escoger el tipo de unidad, o, incluso unidades abstractas como “en cantidad suficiente” o “al gusto”.
  - Añadida tabla unidades_medida para gestionar mejor el recalcular los ingredientes dependiendo del número de personas para las que se quiere realizar la receta.
- Día 20: 27/10/2025
  - Creados fachada, modelo, y controlador de ingredientes: ingredienteAjax.php, ingredienteModel.php, y ingredienteController.php.
  - Problema: Hay ingredientes, aunque muy pocos, que pueden tener más de un alérgeno, de modo que al listar los ingredientes, habrá que tenerlo en cuenta.
    Solución: En el modelo de ingrediente, el atributo alérgenos_ingrediente se convierte en un array que contiene los id de los alérgenos, de modo que así puedo tener varios. A la hora de listarlos se recorre el array para obtener los datos y la foto de los alérgenos.
  - Trabajando en la vista de los ingredientes.
- Día 21: 28/10/2025
  - Continuando con a vista de los ingredientes.
  - Listar los alérgenos de cada ingrediente y colocar los botones para sus funcionalidades.
  - Colocar el formulario de añadir ingredientes.
- Día 22: 29/10/2025
  - Colocado el formulario para añadir alérgenos a cada ingrediente.
  - Finalizada vista de ingredientes.
  - Añadidas funcionalidades para agregar o quitar alérgenos a un ingrediente y para modificar los ingredientes.
  - FINALIZADO MÓDULO DE INGREDIENTES
- Día 23: 30/10/2025
  - Trabajando en la vista del formulario de enviar una receta
  - Recordar cambiar los select múltiples por checkbox para una mejor U/X
- Día 24: 31/10/2025
  - Ficha corta y área geográfica del formulario rematadas.
- Día 25: 01/11/2025
  - Finalizada la vista del formulario de enviar recetas
  - Reubicados utensilios e ingredientes
  - Agregar utensilios a la lista de utensilios funcionando
  - Recordar cambiar los input de la lista por texto plano
- Día 26: 02/11/2025
  - Añadir utensilios desde la vista de enviar recetas.
  - No recarga la página para no perder los elementos de la lista de utensilios
  - Ver la forma de recargar el select de elementos con el nuevo elemento selected y así poder utilizar la función agregarElementoLista() para añadir el nuevo elemento a la lista. Habrá que modificar el archivo ajax.js y el utensilioAjax. A lo mejor hay que añadir algún campo al formulario.
- Día 27: 03/11/2025
  - Modificados archivos:
    - ajax.js para añadir la funcionalidad de comprobar si el formulario que se envía viene del panel de administración o del alta de una receta.
    - functions.js para añadir elementos a una lista y para agregar nuevos elementos como utensilios o ingredientes.
    - recetaData-view.php para reubicar los array de elementos en las listas para poder seleccionarlos más cómodamente desde JavaScript.
    - utensilioAjax.php y utensilioController.php modificando las respuestas para procesarlas mejor desde JavaScript.
  - Al añadir un nuevo utensilio lo añade a la lista de utensilios y a la base de datos, así como al select de utensilios sin recargar la página. Las mismas funciones creadas servirán para cualquier elemento que necesite el mismo proceso, como por ejemplo los ingredientes.
- Día 28: 04/11/2025
  - Colocada la parte de agregar ingredientes a la lista de ingredientes.
  - Funcionalidad de añadir ingredientes a la lista y añadir nuevo ingrediente de la vista recetas funcionando correctamente
  - Corregido en ajax.js bug a la hora de añadir elementos nuevos cuando la respuesta es de error bien porque el elemento ya existe o cualquier otro tipo de error.
  - Creada funcionalidad para realizar peticiones asíncronas y rellenar elementos del DOM sin recargar, en especial en la vista de enviar recetas.
- Día 29: 05/11/2025
  - Rellena las zonas geográficas al cargar la página y al seleccionar una carga sus países. Al seleccionar un país carga sus regiones en caso de que las tenga.
  - Rellena al cargar la página Utensilios e ingredientes. Se pueden agregar utensilios e ingredientes nuevos desde la vista receta.
  - RECORDAR RELLENAR Estilos de cocina, grupos de plato, tipos de plato y métodos de cocción.
- Día 30: 06/11/2025
  - Empezando a trabajar en el backend de enviar recetas.
  - Creada fachada y controlador de recetas recetaAjax.php y recetaController.php
- Día 31: 07/11/2025
  - Trabajando en el controlador de recetas:
    - Recupera todos los campos:
      - Campos texto
      - Campos select
      - Campos select múltiples en forma de array
      - Lista de utensilios
      - Lista de ingredientes con tres arrays:
        - Lista de ingredientes
        - Array asociativo de ingredientes-cantidades
        - Array asociativo de ingredientes-unidades
    - Comprueba que los campos cumplen todos los requisitos necesarios
- Día 32: 08/11/2025
  - Vista de enviar recetas completamente funcional.
    - Corregidos todos los errores detectados.
      - Al eliminar un elemento de las listas de utensilios o ingredientes no lo eliminaba del array y lo enviaba igual al backend
      - Si no se ponía unidad en el select de ingredientes, no lo enviaba de modo que no se podía comprobar si había o no cantidad para lanzar el error
  - CORREGIR QUE CUANDO SE DESELECCIONA LA ZONA GEOGRÁFICA, DEJA EN EL SELECT DE LAS REGIONES LO QUE HABÍA. SOLUCIONADO haciendo una rellamada a la función de rellenar cuando cambio de zona geográfica.
- Día 33: 09/11/2025
  - Solucionado problema de recarga de la zona geográfica
  - Trabajando en el back para enviar la receta. Comprueba que existen todos los campos, los recupera, y graba todos los datos de la receta propiamente dicha.
  - Graba arrays de estilos de cocina, métodos y tipos de plato en las tablas intermedias.
  - Falta grabar utensilios, ingredientes, cantidades y unidades y foto de la receta.
- Día 34: 10/11/2025
  - Vista enviar recetas completamente acabada y funcional
  - Completada en el backend la función para grabar la receta. Graba la receta completa con sus ingredientes, utensilios y fotografía.
- Día 35: 11/11/2025
  - Creado y finalizado modelo para las recetas recetaModel.php
  - Trabajando en el controlador de recetas para listar recetas
- Día 36: 12/11/2025
  - Creada página para incluir en los listados de recetas. Dependiendo de la página en la que se incluye lista determinados tipos de recetas.
  - Añadido al controlador de recetas la función para listar recetas
  - PROBLEMA: Hay que añadir en los patrones de comprobación de los formularios algunos caracteres más necesarios para enviar elaboraciones, descripciones, emplatados… como pueden ser “,”, “:”, “%”, paréntesis, etc.
- Día 37: 13/11/2025
  - Solucionado el tema de los patrones en todos los formularios.
  - Corregido desplazamiento del menú de usuario en pantalla grande.
  - Corregida distorsión de la foto del usuario en la barra de navegación.
  - Añadido botón para editar una receta en los listados si es del propio usuario.
  - Finalizadas todas las vistas de listados de recetas, tanto el front como el back.