Proceso de Elaboración
# Temporalización:
- Día 1: 01/10/2025:
  - Creación de la estructura de directorios
  - Configuración del servidor: archivo .htdocs
  - Diseño de la base de datos
- Día 2: 02/10/2025
  - Creación de la base de datos
- Día 3: 03/10/2025
  - Corrección de errores en el diseño de la base de datos
- Día 4: 06/10/2025
  - Creación de los archivos de configuración:
    - Conexión con el servidor de base de datos (server.php)
      - DB_SERVER
      - DB_NAME
      - DB_USER
      - DB_PASS
    - Configuración de la aplicación (app.php)
      - APP_URL
      - APP_NAME
      - APP_SESSION_NAME
      - date_default_timezone_set
      - setlocale
  - Creación del autoload.php (carga las rutas de las clases al utilizar namespaces)
  - Creación del index.php para incluir el autoload y el archivo de configuración.
  - Creación de la plantilla base de la aplicación en el index.php
- Día 5: 07/10/2025
  - Archivo de inicio de sesión
    - app/views/inc/session_start.php
  - Instalar plugin sweet alert 2 para ventanas emergentes
  - Crear ventanas emergentes personalizadas
  - Instalar mis estilos personalizados
  - Crear archivo de funciones js y archivo de funciones ajax
  - Crear y aplicar favicon
- Día 6: 08/10/2025
  - Controlador y el modelo para las vistas
    - app/controllers/viewsController.php
    - app/models/viewsModel.php
  - Vista página de error
    - app/views/content/404-view.php
  - Barra de navegación superior responsive
    - app/views/inc/navbar.php
  - Pié de página
    - app/views/inc/footer.php
  - Botón para volver arriba cuando se ha hecho scroll
    - app/views/inc/botonScroll.php
  - Vista de la página principal
    - app/views/content/principal-view.php
- Día 7: 09/10/2025
  - Vistas de los menús de la página principal:
    - Últimas recetas añadidas, aperitivos, primeros platos, segundos platos, postres, buscar recetas.
  - Vista para la página de login
  - Creación del mainModel, que conecta con la base de datos, limpia las cadenas para evitar SQL Injection, verifica que los datos recibidos de un input coinciden con la expresión regular recibida y realiza las acciones de Crear, Consultar, Actualizar y Borrar registros (CRUD)
- Día 8: 13/10/2025
  - Rematado el mainModel.
  - Archivo ajax.js para manejar los formularios y definir las funciones que muestran los diferentes tipos de ventanas de alerta.
  - Creada la vista para el registro de usuario. Formulario de registro.
- Día 9: 15/10/2025
  - Implantación de expresiones regulares para restringir los campos de entrada en el registro y restricciones de los campos.
  - Finalización de la vista de registro de usuarios.
- Día 10: 16/10/2025
  - Crear controlador para el módulo de usuarios userController.php
  - Crear el archivo usuarioAjax que recibe el formulario y llama a la función correspondiente del controlador de usuario.
  - Corregido error en el archivo de configuración del servidor de base de datos server.php
  - Finalizado el registro de usuarios
- Día 11: 17/10/2025
  - Programado inicio de sesión loginController.php
  - Programado cierre de sesión
  - Modificada barra de navegación para insertar el nombre y la foto del usuario
  - Comprueba si es usuario, redactor o administrador. Habrá que añadir si es revisor o editor.
  - Añade al menú de usuario los menús correspondientes a cada tipo de usuario.
  - Creada vista principal del panel de control.
  - Creada barra de navegación del panel de control.
  - Modificada barra de navegación principal.
- Día 12: 18/10/2025
  - Creada lista de usuarios del panel de administración (usuarios-view.php)
  - Creado modelo de usuario (userModel.php)
  - Añadidas funciones para asignar y retirar roles desde la vista de usuarios en el controlador de usuario y eliminar usuarios en la vista de usuarios.
  - Añadida la vista de datos de usuario y la actualización de datos.
  - Añadida funcionalidad para cambiar o quitar la foto del usuario.
  - FINALIZADO MÓDULO DE GESTIÓN DE USUARIOS.
- Día 12: 18/10/2025
  - Creadas todas las vistas del menú principal y de los menús de usuarios según sus roles
  - Creado botón “Atrás” genérico e insertado en la vista de datos de usuario
  - Corregido error de caché al cambiar la foto de usuario