Proceso de Elaboración
# Temporalización:
- Día 1: 01/10/2025:
  - Creación de la estructura de directorios
  - Configuración del servidor: archivo .htdocs
  - Diseño de la base de datos
- Día 2: 02/10/2025
  - Creación de la base de datos
- Día 3: 03/10/2025
  - Corrección de errores en el diseño de la base de datos
- Día 4: 06/10/2025
  - Creación de los archivos de configuración:
    - Conexión con el servidor de base de datos (server.php)
      - DB_SERVER
      - DB_NAME
      - DB_USER
      - DB_PASS
    - Configuración de la aplicación (app.php)
      - APP_URL
      - APP_NAME
      - APP_SESSION_NAME
      - date_default_timezone_set
      - setlocale
  - Creación del autoload.php (carga las rutas de las clases al utilizar namespaces)
  - Creación del index.php para incluir el autoload y el archivo de configuración.
  - Creación de la plantilla base de la aplicación en el index.php
- Día 5: 07/10/2025
  - Archivo de inicio de sesión
    - app/views/inc/session_start.php
  - Instalar plugin sweet alert 2 para ventanas emergentes
  - Crear ventanas emergentes personalizadas
  - Instalar mis estilos personalizados
  - Crear archivo de funciones js y archivo de funciones ajax
  - Crear y aplicar favicon
- Día 6: 08/10/2025
  - Controlador y el modelo para las vistas
    - app/controllers/viewsController.php
    - app/models/viewsModel.php
  - Vista página de error
    - app/views/content/404-view.php
  - Barra de navegación superior responsive
    - app/views/inc/navbar.php
  - Pié de página
    - app/views/inc/footer.php
  - Botón para volver arriba cuando se ha hecho scroll
    - app/views/inc/botonScroll.php
  - Vista de la página principal
    - app/views/content/principal-view.php
- Día 7: 09/10/2025
  - Vistas de los menús de la página principal:
    - Últimas recetas añadidas, aperitivos, primeros platos, segundos platos, postres, buscar recetas.
  - Vista para la página de login
  - Creación del mainModel, que conecta con la base de datos, limpia las cadenas para evitar SQL Injection, verifica que los datos recibidos de un input coinciden con la expresión regular recibida y realiza las acciones de Crear, Consultar, Actualizar y Borrar registros (CRUD)
- Día 8: 13/10/2025
  - Rematado el mainModel.
  - Archivo ajax.js para manejar los formularios y definir las funciones que muestran los diferentes tipos de ventanas de alerta.
  - Creada la vista para el registro de usuario. Formulario de registro.
- Día 9: 15/10/2025
  - Implantación de expresiones regulares para restringir los campos de entrada en el registro y restricciones de los campos.
  - Finalización de la vista de registro de usuarios.
- Día 10: 16/10/2025
  - Crear controlador para el módulo de usuarios userController.php
  - Crear el archivo usuarioAjax que recibe el formulario y llama a la función correspondiente del controlador de usuario.
  - Corregido error en el archivo de configuración del servidor de base de datos server.php
  - Finalizado el registro de usuarios
- Día 11: 17/10/2025
  - Programado inicio de sesión loginController.php
  - Programado cierre de sesión
  - Modificada barra de navegación para insertar el nombre y la foto del usuario
  - Comprueba si es usuario, redactor o administrador. Habrá que añadir si es revisor o editor.
  - Añade al menú de usuario los menús correspondientes a cada tipo de usuario.
  - Creada vista principal del panel de control.
  - Creada barra de navegación del panel de control.
  - Modificada barra de navegación principal.
- Día 12: 18/10/2025
  - Creada lista de usuarios del panel de administración (usuarios-view.php)
  - Creado modelo de usuario (userModel.php)
  - Añadidas funciones para asignar y retirar roles desde la vista de usuarios en el controlador de usuario y eliminar usuarios en la vista de usuarios.
  - Añadida la vista de datos de usuario y la actualización de datos.
  - Añadida funcionalidad para cambiar o quitar la foto del usuario.
  - FINALIZADO MÓDULO DE GESTIÓN DE USUARIOS.
- Día 13: 19/10/2025
  - Creadas todas las vistas del menú principal y de los menús de usuarios según sus roles
  - Creado botón “Atrás” genérico e insertado en la vista de datos de usuario
  - Corregido error de caché al cambiar la foto de usuario
- Día 14: 20/10/2025
  - Creada fachada de grupos de platos (grupoPlatoAjax.php)
  - Creado modelo de grupos de platos (grupoPlatoModel.php)
  - Creada vista de grupos de platos (gruposPlatos-view.php)
  - Creado controlador de grupos de platos (grupoPlatoController.php)
  - FINALIZADO MÓDULO DE GESTIÓN DE GRUPOS DE PLATOS
  - Creada fachada de tipos de platos (tipoPlatoAjax.php)
  - Creado modelo de tipos de platos (tipoPlatoModel.php)
  - Creada vista de tipos de platos (tiposPlatos-view.php)
  - Creado controlador de tipos de platos (tipoPlatoController.php)
  - FINALIZADO MÓDULO DE GESTIÓN DE TIPOS DE PLATOS
- Día 15: 21/10/2025
  - Creados fachada, modelo, vista y controlador de alérgenos: alergenoAjax.php, alergenoModel.php, alergenos-view.php y alergenoController.php.
  - FINALIZADO MÓDULO DE GESTIÓN DE ALÉRGENOS
- Día 16: 22/10/2025
  - Creados fachada, modelo, vista y controlador de métodos de cocción: metodoAjax.php, metodoModel.php, metodos-view.php y metodoController.php.
  - Modificada la tabla de técnicas eliminando el campo activo_tecnica y añadiendo foto_tecnica.
  - FINALIZADO MÓDULO DE GESTIÓN DE MÉTODOS DE COCCIÓN
- Día 17: 23/10/2025
  - Añadido verificación de regex en el backend para los inputs en alérgenos, grupos de platos, tipos de platos y métodos de cocción
- Día 18: 24/10/2025
  - Creados fachada, modelo, vista y controlador de estilos de cocina: estiloCocinaAjax.php, estiloCocinaModel.php, estilosCocina-view.php y estiloCocinaController.php.
  - Modificada la tabla de estilos_cocina eliminando el campo activo_estilo y añadiendo foto_estilo.
  - FINALIZADO MÓDULO DE GESTIÓN DE ESTILOS DE COCINA
- Día 19: 26/10/2025
  - Creados fachada, modelo, vista y controlador de utensilios de cocina: utensilioAjax.php, utensilioModel.php, utensilios-view.php y utensilioController.php.
  - Modificada la tabla de utensilios añadiendo foto_utensilio.
  - Puesto que los utensilios los podrá dar de alta cualquier redactor a la hora de subir la receta, deberán ser revisados antes de la publicación, de modo que se ha añadido la funcionalidad de activar o desactivar el utensilio, además de editarlo.
  - FINALIZADO MÓDULO DE GESTIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA
  - Problema: un mismo ingrediente puede tener unidades de medida diferentes en distintas recetas.
    Solución: añadir en las líneas de ingredientes de las recetas la línea de unidades para poder escoger el tipo de unidad, o, incluso unidades abstractas como “en cantidad suficiente” o “al gusto”.
  - Añadida tabla unidades_medida para gestionar mejor el recalcular los ingredientes dependiendo del número de personas para las que se quiere realizar la receta.
- Día 20: 27/10/2025
  - Creados fachada, modelo, y controlador de ingredientes: ingredienteAjax.php, ingredienteModel.php, y ingredienteController.php.
  - Problema: Hay ingredientes, aunque muy pocos, que pueden tener más de un alérgeno, de modo que al listar los ingredientes, habrá que tenerlo en cuenta.
    Solución: En el modelo de ingrediente, el atributo alérgenos_ingrediente se convierte en un array que contiene los id de los alérgenos, de modo que así puedo tener varios. A la hora de listarlos se recorre el array para obtener los datos y la foto de los alérgenos.
  - Trabajando en la vista de los ingredientes.
- Día 21: 28/10/2025
  - Continuando con a vista de los ingredientes.
  - Listar los alérgenos de cada ingrediente y colocar los botones para sus funcionalidades.
  - Colocar el formulario de añadir ingredientes.
- Día 22: 29/10/2025
  - Colocado el formulario para añadir alérgenos a cada ingrediente.
  - Finalizada vista de ingredientes.
  - Añadidas funcionalidades para agregar o quitar alérgenos a un ingrediente y para modificar los ingredientes.
  - FINALIZADO MÓDULO DE INGREDIENTES
- Día 23: 30/10/2025
  - Trabajando en la vista del formulario de enviar una receta
  - Recordar cambiar los select múltiples por checkbox para una mejor U/X